A23 项目技术规范文档

基于大语言模型的文档理解与多源数据融合系统

版本 v1.0     2-3周冲奖版     5人团队

本文档为所有成员的唯一技术依据，接口、字段、格式不得随意更改

| 项目名称 | 基于大语言模型的文档理解与多源数据融合系统 |
| --- | --- |
| 技术栈 | FastAPI · ChromaDB · SQLite · LangChain · DeepSeek API · Gradio |
| 开发周期 | 2-3周 |
| 文档版本 | v1.0 — 初版规范，冻结后不得单边修改 |
| 负责人 | 成员1（队长） |

# 一、系统概述

## 1.1 项目目标

本项目实现一套完整的文档理解与多源数据融合系统，支持多格式文档上传、结构化信息抽取、混合检索问答、自动表格回填与前端可视化交付。系统以API形式对外暴露所有能力，各模块独立开发、统一集成。

## 1.2 主链路流程

🔗  所有开发必须以此链路为准，模块输入输出严格遵守本文档定义的JSON Schema。

| 步骤 | 动作 | 负责人 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 文档上传 | 成员1（接口） | 原始文件（HTTP multipart） | file_id (string) |
| ② | 文档解析与抽取 | 成员2 | file_id | ParsedDocument JSON |
| ③ | 索引构建 | 成员3 | ParsedDocument JSON | 向量+BM25索引写入ChromaDB |
| ④ | 多源检索融合 | 成员3 | query (string) | RetrievalResult JSON |
| ⑤ | 问答生成 | 成员3 | RetrievalResult + query | AnswerResult JSON |
| ⑥ | 表格回填 | 成员4 | AnswerResult + 模板文件 | 填好的.docx/.xlsx文件 |
| ⑦ | 前端展示 | 成员5 | 所有上述接口 | Gradio UI |

# 二、项目目录结构

📁  目录结构已锁定，不得在根目录随意新增文件夹。各成员只在自己负责的目录下开发。

project/

├── main.py               # FastAPI主入口【成员1负责】

├── config.py             # 全局配置（API Key、路径等）【成员1负责】

├── requirements.txt      # 依赖锁定文件【成员1维护】

├── .env                  # 环境变量（不提交Git）

├── run.sh                # 一键启动脚本【成员1负责】

├── api/                  # 路由层【成员1负责】

│   ├── __init__.py

│   ├── upload.py         # /upload 接口

│   ├── query.py          # /query /ask 接口

│   └── fill.py           # /fill 接口

├── modules/              # 业务逻辑层

│   ├── parser/           # 【成员2负责】

│   │   ├── __init__.py

│   │   └── document_parser.py

│   ├── retriever/        # 【成员3负责】

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── indexer.py

│   │   └── hybrid_retriever.py

│   ├── filler/           # 【成员4负责】

│   │   ├── __init__.py

│   │   └── table_filler.py

│   └── frontend/         # 【成员5负责】

│       └── app.py        # Gradio应用

├── db/

│   ├── chroma/           # ChromaDB持久化目录

│   └── app.db            # SQLite数据库

├── uploads/              # 上传文件临时存储

├── outputs/              # 生成文件输出目录

└── tests/                # 各成员自测脚本

├── test_parser.py    # 【成员2编写】

├── test_retriever.py # 【成员3编写】

└── test_filler.py    # 【成员4编写】

# 三、环境配置与依赖

## 3.1 Python版本

统一使用 Python 3.10+，禁止使用3.9及以下版本（LangChain部分特性不兼容）。

## 3.2 requirements.txt（锁定版本）

⚠️  所有人安装依赖必须使用此文件，禁止自行pip install后不更新requirements.txt。

# 后端框架

fastapi==0.111.0

uvicorn==0.29.0

python-multipart==0.0.9

# 文档解析（成员2）

unstructured[all-docs]==0.13.0

python-docx==1.1.0

openpyxl==3.1.2

pdfplumber==0.11.0

# LLM与检索（成员2/3）

langchain==0.2.0

langchain-community==0.2.0

openai==1.30.0        # DeepSeek兼容OpenAI SDK

chromadb==0.5.0

rank-bm25==0.2.2

sentence-transformers==3.0.0

# 数据库

sqlalchemy==2.0.30

# 前端（成员5）

gradio==4.36.0

# 工具

python-dotenv==1.0.1

pydantic==2.7.0

loguru==0.7.2

## 3.3 .env 配置文件模板

🔒  每个人本地建自己的.env，不提交到Git。.env.example提交到仓库作为模板。

# LLM配置（使用DeepSeek）

LLM_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LLM_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1

LLM_MODEL=deepseek-chat

# 嵌入模型（本地，Kaggle可用）

EMBED_MODEL=BAAI/bge-small-zh-v1.5

# 数据库路径

CHROMA_PATH=./db/chroma

SQLITE_PATH=./db/app.db

# 文件目录

UPLOAD_DIR=./uploads

OUTPUT_DIR=./outputs

# 服务配置

HOST=0.0.0.0

PORT=8000

# 四、核心数据模型（JSON Schema）

🔴  这是整个项目最重要的规范。所有模块之间的数据传递必须严格遵守以下Schema，字段名不得更改，类型不得随意变更。

## 4.1 ParsedDocument — 成员2输出，成员3输入

{

"file_id": "string",          // 文件唯一ID，由上传接口生成

"filename": "string",          // 原始文件名

"file_type": "pdf|docx|xlsx|txt|md",

"chunks": [                    // 切分后的文本块列表

{

"chunk_id": "string",      // file_id + "_" + 序号，例如 "abc123_0"

"content": "string",       // 纯文本内容

"page": 1,                 // 来源页码，无法获取时填0

"chunk_type": "text|table|title",

"metadata": {}             // 可选扩展字段

}

],

"entities": [                  // 抽取的实体/字段列表

{

"key": "string",           // 字段名，如"合同金额"

"value": "string",         // 字段值

"source_chunk_id": "string"// 来源chunk_id，用于溯源

}

],

"summary": "string"            // 文档摘要（100字以内）

}

## 4.2 RetrievalResult — 成员3检索输出

{

"query": "string",             // 原始查询

"chunks": [                    // 检索召回的chunk列表（已排序）

{

"chunk_id": "string",

"content": "string",

"score": 0.95,             // 相关性得分 0-1

"source_file": "string",   // 来源文件名

"page": 1

}

]

}

## 4.3 AnswerResult — 成员3问答输出，成员4/5使用

{

"query": "string",

"answer": "string",            // LLM生成的回答

"sources": [                   // 答案引用的证据来源

{

"chunk_id": "string",

"content": "string",       // 原文片段

"source_file": "string",

"page": 1

}

],

"confidence": 0.87             // 置信度 0-1，无法计算时填-1

}

## 4.4 FillRequest — 成员4填表请求

{

"template_file_id": "string",  // 模板文件的file_id（已上传）

"answers": [                   // 要填入的字段列表

{

"field_name": "string",    // 模板中的字段名/占位符

"value": "string",         // 填入的值

"source_chunk_id": "string"// 数据来源，用于审计

}

]

}

# 五、API接口规范

🌐  Base URL: http://localhost:8000  |  所有接口返回JSON，Content-Type: application/json

## 5.1 文档上传接口

POST /upload

Content-Type: multipart/form-data

参数:

file: 文件（必填）支持 pdf/docx/xlsx/txt/md

成功响应 200:

{ "file_id": "uuid-string", "filename": "合同.pdf", "status": "uploaded" }

失败响应 400:

{ "detail": "不支持的文件格式: .exe" }

## 5.2 文档解析接口

POST /parse

Content-Type: application/json

请求体:

{ "file_id": "uuid-string" }

成功响应 200:

ParsedDocument JSON（见4.1）

注意: 解析完成后自动触发索引构建，无需单独调用索引接口

## 5.3 问答接口

POST /ask

Content-Type: application/json

请求体:

{ "query": "string", "file_ids": ["id1","id2"] }

// file_ids为空列表时，检索所有已入库文档

成功响应 200:

AnswerResult JSON（见4.3）

## 5.4 表格回填接口

POST /fill

Content-Type: application/json

请求体: FillRequest JSON（见4.4）

成功响应 200:

{ "output_file_id": "uuid-string", "download_url": "/download/uuid-string" }

## 5.5 文件下载接口

GET /download/{file_id}

成功响应: 文件二进制流（浏览器直接下载）

失败响应 404: { "detail": "文件不存在" }

## 5.6 健康检查

GET /health

响应: { "status": "ok", "version": "1.0.0" }

// 答辩前必须确认此接口返回正常

# 六、各成员开发规范

## 6.1 成员1 — 队长 / 后端主控

◆ 负责文件

- main.py — FastAPI app初始化、路由注册、全局异常处理

- config.py — 所有配置项，使用pydantic-settings读取.env

- api/upload.py、api/query.py、api/fill.py — 接口路由层

- run.sh — 一键启动脚本

◆ config.py 规范

from pydantic_settings import BaseSettings

class Settings(BaseSettings):

llm_api_key: str

llm_base_url: str = 'https://api.deepseek.com/v1'

llm_model: str = 'deepseek-chat'

embed_model: str = 'BAAI/bge-small-zh-v1.5'

chroma_path: str = './db/chroma'

sqlite_path: str = './db/app.db'

upload_dir: str = './uploads'

output_dir: str = './outputs'

class Config:

env_file = '.env'

settings = Settings()

◆ 里程碑

| 时间节点 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2天 | 项目框架+所有接口空实现 | /health 返回200，Swagger文档可访问 |
| 第3-5天 | upload接口完整实现+DB初始化 | 文件可上传，file_id可查询 |
| 第7天 | 联调成员2，parse接口打通 | /parse 返回合法ParsedDocument |
| 第10天 | 联调成员3，ask接口打通 | /ask 返回合法AnswerResult |
| 第12天 | 联调成员4/5，full链路打通 | 端到端演示可运行 |
| 第14天 | 部署+稳定性优化 | demo连续运行30分钟无崩溃 |

## 6.2 成员2 — 文档解析与抽取

◆ 负责文件

- modules/parser/document_parser.py

- tests/test_parser.py

◆ 对外接口（Python函数）

# 成员1调用此函数，勿更改函数签名

def parse_document(file_path: str, file_id: str) -> dict:

'''

输入: 文件本地路径 + file_id

输出: ParsedDocument dict（严格遵守4.1 Schema）

异常: 抛出 ValueError（格式不支持）或 RuntimeError（解析失败）

'''

...

◆ 验收标准

- 支持 PDF / DOCX / XLSX / TXT / MD 五种格式

- chunks列表不为空，每个chunk的content长度在50-1000字之间

- entities列表至少能抽取日期、金额、人名等常见实体

- test_parser.py覆盖5种格式各一个测试用例

## 6.3 成员3 — 检索融合与问答

◆ 负责文件

- modules/retriever/indexer.py — 向量+BM25索引构建

- modules/retriever/hybrid_retriever.py — 混合检索+重排序+问答

- tests/test_retriever.py

◆ 对外接口（Python函数）

def build_index(parsed_doc: dict) -> bool:

'''输入ParsedDocument，写入ChromaDB，返回是否成功'''

def retrieve_and_answer(query: str, file_ids: list[str]) -> dict:

'''

混合检索（向量+BM25） -> 重排序 -> 调LLM生成答案

输出: AnswerResult dict（严格遵守4.3 Schema）

'''

◆ 混合检索权重（初始值，可调整）

# 最终得分 = 向量得分 × 0.6 + BM25得分 × 0.4

VECTOR_WEIGHT = 0.6

BM25_WEIGHT   = 0.4

TOP_K         = 5   # 召回数量

## 6.4 成员4 — 表格回填与规则映射

◆ 负责文件

- modules/filler/table_filler.py

- tests/test_filler.py

◆ 对外接口（Python函数）

def fill_table(template_path: str, fill_request: dict, output_path: str) -> bool:

'''

输入: 模板文件路径 + FillRequest dict + 输出路径

输出: True成功 / False失败

支持: .docx（{{字段名}}占位符）和 .xlsx（命名单元格）

'''

◆ 模板占位符规范

# Word模板中使用双花括号

合同金额：{{合同金额}}

签订日期：{{签订日期}}

甲方：{{甲方名称}}

# Excel模板中使用相同格式

# 单元格内容为 {{字段名}}

## 6.5 成员5 — 前端展示

◆ 负责文件

- modules/frontend/app.py — Gradio应用

◆ 必须实现的页面Tab

| Tab名称 | 功能 | 调用接口 |
| --- | --- | --- |
| 文档上传 | 拖拽上传文件，显示file_id和解析状态 | /upload + /parse |
| 智能问答 | 输入问题，展示答案+证据来源+页码溯源 | /ask |
| 表格回填 | 上传模板，选择数据源，下载填好的文件 | /fill + /download |
| 系统状态 | 显示已入库文档列表、响应时间统计 | /health |

◆ 技术要求

- 使用 gradio.Blocks() 布局，不使用 gradio.Interface()

- 所有API调用使用 requests 库，Base URL从环境变量读取

- 错误情况必须在界面上有提示，不能让用户看到Python报错

# 七、Git协作规范

⚠️  Git规范是联调能否顺利的关键，所有人必须遵守，违反者导致的冲突自行负责解决。

## 7.1 分支规范

| 分支名 | 用途 | 谁操作 |
| --- | --- | --- |
| main | 稳定可运行版本，只有队长合并 | 成员1 |
| dev | 集成分支，联调用 | 成员1 |
| feat/parser | 成员2开发分支 | 成员2 |
| feat/retriever | 成员3开发分支 | 成员3 |
| feat/filler | 成员4开发分支 | 成员4 |
| feat/frontend | 成员5开发分支 | 成员5 |

## 7.2 Commit规范

# 格式: [类型] 简短描述

[feat] 实现PDF解析功能

[fix] 修复chunk切分边界问题

[test] 添加parser单元测试

[docs] 更新API文档

[refactor] 重构检索模块结构

# 禁止出现的commit message:

update / 修改 / 改了一些东西 / test123

## 7.3 .gitignore 必须包含

.env

__pycache__/

*.pyc

db/chroma/

db/*.db

uploads/

outputs/

.DS_Store

*.egg-info/

# 八、联调时间表与里程碑

| 天数 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1-2 | 搭框架+接口空实现 | 搭环境+调研格式库 | 搭环境+调研检索方案 | 调研表格库 | 搭Gradio基础界面 |
| Day 3-4 | upload接口+DB初始化 | 实现PDF/DOCX解析 | 实现向量索引 | 实现DOCX模板解析 | 对接upload接口 |
| Day 5-6 | 联调成员2（parse接口） | 完成全格式+实体抽取 | 实现BM25+混合检索 | 实现字段映射逻辑 | 实现问答展示UI |
| Day 7-8 | 联调成员3（ask接口） | 编写test_parser | 实现问答+溯源 | 实现XLSX模板 | 对接ask接口+溯源展示 |
| Day 9-10 | 联调成员4（fill接口） | 准备模块说明文档 | 编写test_retriever | 编写test_filler | 对接fill+download接口 |
| Day 11-12 | 全链路端到端测试 | 协助优化准确率 | 优化检索权重 | 优化回填准确率 | 优化答辩演示模式 |
| Day 13-14 | 部署+稳定性测试 | 整理抽取样例 | 整理技术亮点 | 整理填表案例 | 制作PPT+演示视频 |
| Day 15+ | 准备答辩口径统一 | 准备模块答辩说明 | 准备模块答辩说明 | 准备模块答辩说明 | 最终排练 |

🔴  Day 12是硬截止线：全链路必须跑通。Day 12之后不接受新功能，只做稳定性和演示优化。

# 九、冲奖核心要点

## 9.1 评委最看重什么

| 维度 | 权重 | 我们的策略 |
| --- | --- | --- |
| 系统完整性 | ★★★★★ | 主链路全通，端到端可演示，一个都不能少 |
| 技术创新点 | ★★★★☆ | 混合检索（向量+BM25）是核心亮点，重点展示 |
| 多源融合能力 | ★★★★☆ | 演示同时上传3份不同格式文档，跨文档问答 |
| 代码质量 | ★★★☆☆ | 有单元测试、有日志、有异常处理 |
| 展示流畅度 | ★★★★☆ | Demo不崩溃，答辩时界面清晰，回答有条理 |

## 9.2 答辩演示脚本（建议流程）

- 第1步 — 上传3份不同格式文档（PDF合同 + DOCX报告 + XLSX数据表），体现多格式支持

- 第2步 — 提问一个需要跨文档推理的问题（如：合同金额与报告中的预算是否一致？），体现多源融合

- 第3步 — 展示答案的证据溯源（高亮来源文件、页码），体现可解释性

- 第4步 — 用问答结果自动回填一份Word表格模板，下载展示填好的文件

- 第5步 — 展示响应时间和准确率统计页面

## 9.3 风险预案

| 风险 | 预防措施 | 应急预案 |
| --- | --- | --- |
| 答辩时API超时/网络断 | 预先缓存3组完整演示结果 | 直接展示缓存结果截图 |
| 联调时接口Schema不一致 | 所有人严格遵守本文档Schema | Day 10前由队长做集成测试 |
| 某成员模块未完成 | 每人必须在Day 10前完成核心功能 | 队长准备mock数据填充 |
| Demo现场崩溃 | 提前录制完整演示视频作为备用 | 播放录屏视频 |

🏆  最后提醒：技术再好，Demo崩了就是0分。稳定性 > 功能数量。宁可少一个功能，也要保证剩下的完美运行。

# 十、补充接口定义（v1.1新增）

🔴  以下接口为v1.0遗漏项，全员必读。成员1负责实现，成员5对接，其余成员了解即可。

## 10.1 查询已入库文档列表

GET /files

可选查询参数:

status: uploaded | parsed | indexed | all（默认all）

成功响应 200:

{

"files": [

{

"file_id": "uuid-string",

"filename": "合同.pdf",

"file_type": "pdf",

"status": "indexed",      // uploaded | parsed | indexed

"uploaded_at": "2024-01-01T10:00:00Z",

"chunk_count": 42         // 解析后的chunk数量，未解析时为null

}

],

"total": 1

}

// 成员5的系统状态Tab调用此接口展示文档列表

// 成员5调用 /ask 时的 file_ids 下拉框也从此接口获取

## 10.2 删除文档接口

DELETE /files/{file_id}

成功响应 200:

{ "deleted": true, "file_id": "uuid-string" }

失败响应 404:

{ "detail": "文件不存在" }

// 删除操作同时清除：

// 1. uploads/目录中的原始文件

// 2. SQLite中的文件记录

// 3. ChromaDB中该file_id的所有向量

// 注意：outputs/中已生成的填表结果不删除

## 10.3 解析状态轮询接口（异步处理）

⚠️  大文件解析可能需要30-120秒，/parse接口采用异步模式，前端必须轮询此接口获取状态。

// 第一步：提交解析任务（立即返回，不等待完成）

POST /parse

请求体: { "file_id": "uuid-string" }

立即响应 202 Accepted:

{

"task_id": "task-uuid",

"file_id": "uuid-string",

"status": "pending"

}

// 第二步：轮询任务状态（建议每2秒轮询一次，最多等60次）

GET /parse/status/{task_id}

响应（进行中）:

{  "status": "processing", "progress": 45 }   // progress: 0-100

响应（完成）:

{  "status": "done", "file_id": "uuid-string" }

响应（失败）:

{  "status": "failed", "error": "PDF加密，无法解析" }

// 成员5的轮询逻辑伪代码：

// for i in range(60):

//     res = GET /parse/status/{task_id}

//     if res.status == 'done': break

//     if res.status == 'failed': show_error(); break

//     sleep(2)

## 10.4 流式问答接口（可选，有余力再做）

POST /ask/stream

请求体: { "query": "string", "file_ids": ["id1"] }

响应: text/event-stream（SSE格式）

data: {"type": "chunk", "content": "根据"}

data: {"type": "chunk", "content": "合同"}

data: {"type": "done",  "sources": [...], "confidence": 0.9}

// 注意：若时间不够，直接用 POST /ask 同步接口即可

// 流式接口仅作为加分项，不是必须实现

# 十一、SQLite 数据库表结构

🗄️  由成员1在项目初始化时建表（main.py启动时自动创建）。所有成员只通过SQLAlchemy ORM读写，禁止直接写SQL字符串。

## 11.1 files 表 — 文件元数据

CREATE TABLE files (

file_id      TEXT PRIMARY KEY,   -- UUID，上传时生成

filename     TEXT NOT NULL,       -- 原始文件名

file_type    TEXT NOT NULL,       -- pdf/docx/xlsx/txt/md

file_path    TEXT NOT NULL,       -- uploads/目录中的本地路径

status       TEXT DEFAULT 'uploaded',  -- uploaded/parsed/indexed

chunk_count  INTEGER DEFAULT 0,   -- 解析后写入

uploaded_at  TEXT NOT NULL,       -- ISO8601格式时间戳

parsed_at    TEXT,                -- 解析完成时间，null表示未解析

indexed_at   TEXT                 -- 索引完成时间，null表示未索引

);

## 11.2 tasks 表 — 异步任务状态

CREATE TABLE tasks (

task_id      TEXT PRIMARY KEY,   -- UUID

file_id      TEXT NOT NULL,       -- 关联files表

task_type    TEXT NOT NULL,       -- parse / index

status       TEXT DEFAULT 'pending',  -- pending/processing/done/failed

progress     INTEGER DEFAULT 0,   -- 0-100

error_msg    TEXT,                -- 失败原因，成功时为null

created_at   TEXT NOT NULL,

updated_at   TEXT NOT NULL

);

## 11.3 outputs 表 — 填表输出文件

CREATE TABLE outputs (

output_id        TEXT PRIMARY KEY,  -- UUID

template_file_id TEXT NOT NULL,      -- 使用的模板file_id

output_path      TEXT NOT NULL,      -- outputs/目录中的路径

created_at       TEXT NOT NULL

);

## 11.4 SQLAlchemy ORM 模型示例（成员1实现，其他人直接import）

# db/models.py

from sqlalchemy import Column, String, Integer

from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase

class Base(DeclarativeBase): pass

class FileRecord(Base):

__tablename__ = 'files'

file_id     = Column(String, primary_key=True)

filename    = Column(String, nullable=False)

file_type   = Column(String, nullable=False)

file_path   = Column(String, nullable=False)

status      = Column(String, default='uploaded')

chunk_count = Column(Integer, default=0)

uploaded_at = Column(String, nullable=False)

parsed_at   = Column(String)

indexed_at  = Column(String)

# 其他成员使用示例：

# from db.models import FileRecord

# from db.session import get_db   # 成员1提供

# record = db.query(FileRecord).filter_by(file_id=fid).first()

# 十二、统一错误码与异常处理规范

🔴  所有接口的错误响应必须使用统一格式，成员5只需处理这一种格式，不用针对每个接口单独判断。

## 12.1 统一错误响应格式

// 所有错误统一返回此格式，无例外

{

"error_code": "FILE_NOT_FOUND",   // 业务错误码（见12.2）

"detail": "文件 abc123 不存在",    // 人类可读的错误描述

"timestamp": "2024-01-01T10:00:00Z"

}

## 12.2 业务错误码对照表

| HTTP状态码 | error_code | 触发场景 | 前端处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | INVALID_FILE_TYPE | 上传了不支持的文件格式 | 提示用户检查文件格式 |
| 400 | FILE_TOO_LARGE | 文件超过50MB | 提示文件大小限制 |
| 400 | INVALID_REQUEST | 请求体字段缺失或类型错误 | 检查请求参数 |
| 404 | FILE_NOT_FOUND | file_id不存在 | 提示文件不存在或已删除 |
| 404 | TASK_NOT_FOUND | task_id不存在 | 停止轮询，提示错误 |
| 409 | FILE_NOT_PARSED | 文件未解析就尝试检索 | 提示先完成解析步骤 |
| 422 | PARSE_FAILED | 文件解析失败（加密/损坏） | 提示用户检查文件 |
| 422 | FILL_FAILED | 占位符未找到或填写失败 | 提示检查模板格式 |
| 429 | LLM_RATE_LIMIT | LLM API调用频率超限 | 等待3秒后自动重试 |
| 500 | LLM_ERROR | LLM API调用失败 | 提示服务异常，稍后重试 |
| 500 | INTERNAL_ERROR | 其他未知服务端错误 | 提示服务异常，稍后重试 |

## 12.3 成员1实现：全局异常处理器（main.py）

from fastapi import Request

from fastapi.responses import JSONResponse

from datetime import datetime, timezone

class AppError(Exception):

def __init__(self, status_code: int, error_code: str, detail: str):

self.status_code = status_code

self.error_code  = error_code

self.detail      = detail

@app.exception_handler(AppError)

async def app_error_handler(request: Request, exc: AppError):

return JSONResponse(status_code=exc.status_code, content={

"error_code":  exc.error_code,

"detail":      exc.detail,

"timestamp":   datetime.now(timezone.utc).isoformat()

})

# 各模块抛出示例：

# raise AppError(404, "FILE_NOT_FOUND", f"文件 {file_id} 不存在")

# raise AppError(429, "LLM_RATE_LIMIT", "LLM调用频率超限，请稍后重试")

# 十三、Mock数据规范（并行开发必读）

⚠️  成员3在等成员2完成解析前、成员4/5在等成员3完成问答前，必须使用以下标准Mock数据开发，禁止自己随意造数据，否则联调时格式不一致返工。

## 13.1 Mock ParsedDocument（成员3、4、5开发期间使用）

# tests/mock_data.py  由成员1提供，所有人import使用

MOCK_PARSED_DOC = {

"file_id": "mock-file-001",

"filename": "测试合同.pdf",

"file_type": "pdf",

"chunks": [

{

"chunk_id": "mock-file-001_0",

"content": "本合同由甲方北京科技有限公司与乙方上海贸易有限公司于2024年1月1日签订，合同金额为人民币500万元整。",

"page": 1,

"chunk_type": "text",

"metadata": {}

},

{

"chunk_id": "mock-file-001_1",

"content": "付款方式：分三期支付，首付30%即150万元，验收后付50%即250万元，质保期满付尾款20%即100万元。",

"page": 2,

"chunk_type": "text",

"metadata": {}

}

],

"entities": [

{"key": "合同金额", "value": "500万元", "source_chunk_id": "mock-file-001_0"},

{"key": "甲方",     "value": "北京科技有限公司", "source_chunk_id": "mock-file-001_0"},

{"key": "乙方",     "value": "上海贸易有限公司", "source_chunk_id": "mock-file-001_0"},

{"key": "签订日期", "value": "2024年1月1日",   "source_chunk_id": "mock-file-001_0"}

],

"summary": "北京科技有限公司与上海贸易有限公司签订的500万元服务合同，分三期付款。"

}

## 13.2 Mock AnswerResult（成员4、5开发期间使用）

MOCK_ANSWER_RESULT = {

"query": "合同金额是多少？",

"answer": "根据合同文件，合同总金额为人民币500万元整，分三期支付：首付150万元、验收后250万元、质保期满100万元。",

"sources": [

{

"chunk_id":    "mock-file-001_0",

"content":     "合同金额为人民币500万元整",

"source_file": "测试合同.pdf",

"page": 1

},

{

"chunk_id":    "mock-file-001_1",

"content":     "首付30%即150万元，验收后付50%即250万元，质保期满付尾款20%即100万元",

"source_file": "测试合同.pdf",

"page": 2

}

],

"confidence": 0.92

}

## 13.3 Mock使用规范

| 成员 | 何时用Mock | 何时切换真实数据 | 切换方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员3 | 成员2未完成parse前 | 成员2通过验收后 | 直接替换函数入参，接口不变 |
| 成员4 | 成员3未完成ask前 | 成员3通过验收后 | 直接替换函数入参，接口不变 |
| 成员5 | 后端任意接口未就绪时 | 对应接口通过验收后 | 修改API Base URL，逻辑不变 |

💡  切换真实数据时只改数据来源，不改任何处理逻辑——这就是为什么Mock数据格式必须和真实数据完全一致。

# 十四、接口完整索引（快速查阅）

本章汇总所有接口，方便快速定位。详细规范见对应章节。

| 方法 | 路径 | 功能 | 负责章节 | 成员5对接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /upload | 上传文件 | 5.1 | ✅ 必须 |
| POST | /parse | 提交解析任务 | 5.2 | ✅ 必须 |
| GET | /parse/status/{task_id} | 轮询解析状态 | 10.3 | ✅ 必须 |
| POST | /ask | 同步问答 | 5.3 | ✅ 必须 |
| POST | /ask/stream | 流式问答（可选） | 10.4 | ⭕ 可选 |
| POST | /fill | 表格回填 | 5.4 | ✅ 必须 |
| GET | /download/{file_id} | 下载生成文件 | 5.5 | ✅ 必须 |
| GET | /files | 查询文档列表 | 10.1 | ✅ 必须 |
| DELETE | /files/{file_id} | 删除文档 | 10.2 | ⭕ 可选 |
| GET | /health | 健康检查 | 5.6 | ✅ 必须 |

📋  成员5必须实现的接口共8个（✅），流式问答和删除接口为加分项（⭕）。

## 文档变更日志

| 版本 | 日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 初版 | 系统概述、目录结构、环境配置、数据模型、接口规范、成员规范、Git规范、时间表、冲奖要点 |
| v1.1 | 补充版 | 新增：GET /files、DELETE /files、解析状态轮询、流式问答、SQLite表结构、统一错误码体系、Mock数据规范、接口完整索引 |

本文档由成员1（队长）制定 · v1.1为终版规范 · 所有成员确认后即视为锁定 · 修改需全员同意